АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   21    ноября    2016 года                                                                           № 103

«Об  утверждении  муниципальной  программы   «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям

многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский

Саратовской области на 2017-2019 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского  округа  ЗАТО Михайловский Саратовской области, в целях создания условий по улучшению качеств автомобильных дорог, повышения комфортности движения автотранспортных средств на территории ЗАТО Михайловский, улучшения технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу   «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2017-2019 годы»  (приложение №1).

2.    Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на     первого заместителя  главы администрации  ЗАТО Михайловский  Савельева Ю.А.

Глава ЗАТО Михайловский

Саратовской области                                                            А.М.Романов

Приложение № 1  к постановлению администрации

ЗАТО Михайловский Саратовской области

от  21   ноября  2016 г. N 103

Муниципальная программа

«Ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО

Михайловский Саратовской области на 2017-2019 годы»

1. Паспорт  муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов  на территории ЗАТО

Михайловский Саратовской области на 2017-2019 годы»

| Наименование главного распределителя бюджетных средств | Администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области (далее - администрация) |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2017-2019 годы» (далее Программа) |
| Срок реализации | 2017-2019 годы |
| Цель и задача | -цель Программы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский, улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - задача Программы: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский, осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | 2017 год - улучшение технического состояния 0,7 % автомобильных дорог ЗАТО Михайловский улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский 2018 год - улучшение технического состояния 0,6 % автомобильных дорог ЗАТО Михайловский улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский 2019 год - улучшение технического состояния 0,6 % автомобильных дорог ЗАТО Михайловский улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский |
| Целевые индикаторы | 2017 год -площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский 1445,6 м 2, в т.ч. проезжей части 1445,6 м2 - доля отремонтированных автомобильных дорог к общей площади 0,7 % площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 224 кв.м; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 1,6 % 2018 год -площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский 1256,4 м 2, в т.ч. проезжей части 1256,4 м2 - доля отремонтированных автомобильных дорог к общей площади 0,6 % площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 112,0 кв. м; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 0,8 % 2019 год -площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский 1256,4 м 2, в т.ч. проезжей части 1256,4 м2 - доля отремонтированных автомобильных дорог к общей площади 0,6 % площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 112 кв. м; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 0,8 % |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский - обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов многоквартирных жилых домов ЗАТО Михайловский |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 3920,3 тыс.рублей Источники финансирования 2017 год: - средства бюджета ЗАТО Михайловский - 1500,7 тыс.рублей 2018 год: - средства бюджета ЗАТО Михайловский - 1209,8 тыс.рублей 2019 год: - средства бюджета ЗАТО Михайловский - 1209,8 тыс.рублей |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Настоящей Программой предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования и  ремонту дворовых территорий  многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский.

3. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

-  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский

-улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский.

Задача Программы:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования  ЗАТО Михайловский

- осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский.

4. Срок реализации Программы

- Реализация Программы планируется в 2017-2019 годах.

- 5. Целевые индикаторы, перечень и описание программных мероприятий

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы,  перечень и описание программных мероприятий отражены в  приложении к Программе.

- 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2016 году, с учетом:

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский, планируемых к ремонту;

- площади дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к ремонту, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский.

- 7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

- 8. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить:

2017 год:

1.Ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский общей площадью  1445,6   кв. м, в т.ч. проезжей части -   1445,6  кв. м, что составит   0,7 % от общей площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский.

2. Ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, общей площадью    224 кв. м.

2018 год:

1.Ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский общей площадью  1256,4   кв. м, в т.ч. проезжей части -   1256,4  кв. м, что составит   0,6  % от общей площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский.

2. Ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, общей площадью    112 кв. м.

2019 год:

1.Ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский общей площадью  1256,4   кв. м, в т.ч. проезжей части -   1256,4  кв. м, что составит   0,6 % от общей площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский.

2. Ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, общей площадью    112 кв. м.

- 9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация ЗАТО Михайловский обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава ЗАТО Михайловский Саратовской области.

Приложение

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  и ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ЗАТО Михайловский  Саратовской области на 2017-2019 годы

( тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий, объекта | Сроки начала и окончания | Планируемая площадь к ремонту, /в т.ч. площадь проезжей части, кв. м | Финансовые затраты, тыс.рублей |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля: автодороги: улица Возрождение, улица Михайловская, переулок Мирный, переулок Радужный, переулок Осенний, переулок Озерный, улица Луговая, улица Весенняя, улица Цветочная, улица Октябрьская, улица Ясная, улица Отрадная, улица Химиков, автодорога от развилки на ВОС, Промзону до м-на Солнечный, автодорога от развилки на Промзону и Казарменную зону до ул.Луговая, автодорога от ул. Ясная до Промзоны, автодорога к воинской части, подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны, автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону, автодорога ЗАТО пос. Михайловский-Рукополь, подъездная автодорога от пос. Михайловский к п. Мелиораторов | 2017 год | 1445,6/1445,6 | 1310,7 |  | 1310,7 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,8 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля | 2017 | 224 в т.ч. тротуаров 10м2 | 190,0 |  | 190,0 |  |
|  | ВСЕГО 2017 г. |  |  | 1500,7 |  | 1500,7 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля: автодороги: улица Возрождение, улица Михайловская, переулок Мирный, переулок Радужный, переулок Осенний, переулок Озерный, улица Луговая, улица Весенняя, улица Цветочная, улица Октябрьская, улица Ясная, улица Отрадная, улица Химиков, автодорога от развилки на ВОС, Промзону до м-на Солнечный, автодорога от развилки на Промзону и Казарменную зону до ул.Луговая, автодорога от ул. Ясная до Промзоны, автодорога к воинской части, подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны, автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону, автодорога ЗАТО пос. Михайловский-Рукополь, подъездная автодорога от пос. Михайловский к п. Мелиораторов | 2018 год | 1256,4/1256,4 | 1110,8 |  | 1110,8 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,8 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля | 2018 | 112 в т.ч. тротуаров 10м2 | 99,0 |  | 99,0 |  |
|  | ВСЕГО 2018 г. |  |  | 1209,8 |  | 1209,8 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля: автодороги: улица Возрождение, улица Михайловская, переулок Мирный, переулок Радужный, переулок Осенний, переулок Озерный, улица Луговая, улица Весенняя, улица Цветочная, улица Октябрьская, улица Ясная, улица Отрадная, улица Химиков, автодорога от развилки на ВОС, Промзону до м-на Солнечный, автодорога от развилки на Промзону и Казарменную зону до ул.Луговая, автодорога от ул. Ясная до Промзоны, автодорога к воинской части, подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны, автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону, автодорога ЗАТО пос. Михайловский-Рукополь, подъездная автодорога от пос. Михайловский к п. Мелиораторов | 2019 | 1256,4/1256,4 | 1110,8 |  | 1110,8 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,8 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля | 2019 | 112 в т.ч. тротуаров 10м2 | 99,0 |  | 99,0 |  |
|  | ВСЕГО 2019 г. |  |  | 1209,8 |  | 1209,8 |  |
|  | ВСЕГО 2017- 2019 г.г. |  | дороги- 3958,4 кв.м дворовые террито-рии, проезды - 448 кв.м, в т.ч. тротуары - 30м2 | 3920,3 |  | 3920,3 |  |