АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   26   января  2017 года                                                                                   № 7

О внесении изменений  в постановление № 103

от 21 ноября  2016 года  «Об  утверждении  муниципальной  программы «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский

Саратовской области на 2017-2019 годы»

В целях создания условий по улучшению качества автомобильных дорог, повышения комфортности движения автотранспортных средств на территории ЗАТО Михайловский, улучшения технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, руководствуясь решением Собрания депутатов ЗАТО Михайловский от 21 декабря 2016 года № 33 «О бюджете ЗАТО Михайловский на 2017 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 103 от 21 ноября 2016 года  «Об  утверждении  муниципальной программы   «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2017-2019 годы»:

а) в разделе 1.« Паспорт  муниципальной  программы «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2017-2019годы»: «ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы», «целевые индикаторы»,  «объем и источники  финансирования» изложить в новой редакции:

| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | 2017 год - улучшение технического состояния 1 % автомобильных дорог ЗАТО Михайловский улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский 2018 год - улучшение технического состояния 0,7 % автомобильных дорог ЗАТО Михайловский улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский 2019 год - улучшение технического состояния 0,8 % автомобильных дорог ЗАТО Михайловский улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2017 год -площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский 2085,5 м2, в т.ч. проезжей части 2085,5 м2 - доля отремонтированных автомобильных дорог к общей площади 1 % площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 214,9 кв.м; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 1,6 % 2018 год -площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский 1352,2 м 2, в т.ч. проезжей части 1352,2 м2 - доля отремонтированных автомобильных дорог к общей площади 0,7 % площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 112,0 кв. м; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 0,8 % 2019 год -площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский 1579,0 м 2, в т.ч. проезжей части 1579,0 м2 - доля отремонтированных автомобильных дорог к общей площади 0,8 % площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 112 кв. м; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 0,8 % |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 4855,9 тыс.рублей Источники финансирования 2017 год: - средства бюджета ЗАТО Михайловский - 2066,4 тыс.рублей 2018 год: - средства бюджета ЗАТО Михайловский - 1294,5 тыс.рублей 2019 год: - средства бюджета ЗАТО Михайловский - 1495,0 тыс.рублей |

б) раздел 8. «Описание ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Реализация программных мероприятий позволит осуществить:

2017 год:

1.Ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский общей площадью  2085,5 кв. м, в т.ч. проезжей части -  2085,5 кв. м, что составит 1,0 % от общей площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский.

2. Ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, общей площадью  214,9 кв. м.

2018 год:

1.Ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский общей площадью  1352,2   кв. м, в т.ч. проезжей части -   1352,2  кв. м, что составит   0,7  % от общей площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский.

2. Ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, общей площадью    112 кв. м.

2019 год:

1.Ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Михайловский общей площадью  1579,0  кв. м, в т.ч. проезжей части -   1579,0  кв. м, что составит   0,8 % от общей площади автомобильных дорог ЗАТО Михайловский.

2. Ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области, общей площадью    112 кв. м.»

Приложение

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  и ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ЗАТО Михайловский  Саратовской области на 2017-2019 годы

( тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий, объекта | Сроки начала и окончания | Планируемая площадь к ремонту, /в т.ч. площадь проезжей части, кв. м | Финансовые затраты, тыс.рублей |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля: автодороги: улица Возрождение, улица Михайловская, переулок Мирный, переулок Радужный, переулок Осенний, переулок Озерный, улица Луговая, улица Весенняя, улица Цветочная, улица Октябрьская, улица Ясная, улица Отрадная, улица Химиков, автодорога от развилки на ВОС, Промзону до м-на Солнечный, автодорога от развилки на Промзону и Казарменную зону до ул.Луговая, автодорога от ул. Ясная до Промзоны, автодорога к воинской части, подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны, автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону, автодорога ЗАТО пос. Михайловский-Рукополь, подъездная автодорога от пос. Михайловский к п. Мелиораторов | 2017 год | 2085,5/2085,5 | 1876,4 |  | 1876,4 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,8 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля | 2017 | 214,9 в т.ч. тротуаров 10м2 | 190,0 |  | 190,0 |  |
|  | ВСЕГО 2017 г. |  |  | 2066,4 |  | 2066,4 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля: автодороги: улица Возрождение, улица Михайловская, переулок Мирный, переулок Радужный, переулок Осенний, переулок Озерный, улица Луговая, улица Весенняя, улица Цветочная, улица Октябрьская, улица Ясная, улица Отрадная, улица Химиков, автодорога от развилки на ВОС, Промзону до м-на Солнечный, автодорога от развилки на Промзону и Казарменную зону до ул.Луговая, автодорога от ул. Ясная до Промзоны, автодорога к воинской части, подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны, автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону, автодорога ЗАТО пос. Михайловский-Рукополь, подъездная автодорога от пос. Михайловский к п. Мелиораторов | 2018 год | 1352,2/1352,2 | 1195,5 |  | 1195,5 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,8 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля | 2018 | 112 в т.ч. тротуаров 10м2 | 99,0 |  | 99,0 |  |
|  | ВСЕГО 2018 г. |  |  | 1294,5 |  | 1294,5 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля: автодороги: улица Возрождение, улица Михайловская, переулок Мирный, переулок Радужный, переулок Осенний, переулок Озерный, улица Луговая, улица Весенняя, улица Цветочная, улица Октябрьская, улица Ясная, улица Отрадная, улица Химиков, автодорога от развилки на ВОС, Промзону до м-на Солнечный, автодорога от развилки на Промзону и Казарменную зону до ул.Луговая, автодорога от ул. Ясная до Промзоны, автодорога к воинской части, подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны, автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону, автодорога ЗАТО пос. Михайловский-Рукополь, подъездная автодорога от пос. Михайловский к п. Мелиораторов | 2019 | 1579,0/1579,0 | 1396,0 |  | 1396,0 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,8 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля | 2019 | 112 в т.ч. тротуаров 10м2 | 99,0 |  | 99,0 |  |
|  | ВСЕГО 2019 г. |  |  | 1495,0 |  | 1495,0 |  |
|  | ВСЕГО 2017- 2019 г.г. |  | дороги- 5016,7 кв.м дворовые террито-рии, проезды – 438,9 кв.м, в т.ч. тротуары - 30м2 | 4855,9 |  | 4855,9 |  |

2.   Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области Савельева Ю.А.

Глава ЗАТО Михайловский

Саратовской области                                                                        А.М.Романов